Договор № 28052009                                            тел  94 777 38

на ведение ремонтно-строительных работ

| г.Санкт-Петербург | « » 2014 г. |
| --- | --- |

ООО «Профстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и  ____________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства, произвести комплекс ремонтно-отделочных работ (далее работы) по адресу: г.Санкт-Петербург, ________________

  - Виды и объемы работ определены прилагаемой проектно-сметной документацией (Приложение №1 «Смета») являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласованной и подписанной договаривающимися сторонами.

  - «Подрядчик» обязан выполнить все обусловленные Договором работы и сдать их в законченном виде в установленные Договором сроки.

- Стоимость Договора

2.1.  	Общая стоимость Договора согласно проектно-сметной документации составляет _________ руб.

2.2.	Стоимость Договора на заявленный объем работ, с общестроительными и отделочными материалами прописанными в сметной документации является неизменной на период действия Договора.

2.3    При возникновении  дополнительных работ, не заявленных в сметной документации, их стоимость оговаривается и оплачивается отдельно.

- Сроки выполнения работ

  - Срок выполнения полного объема работ составляет _______ календарных недель.

  - Датой начала работ считать день получения авансового платежа, датой окончания – день подписания сторонами Акта приемки работ.

  - В случае задержки авансовых платежей, согласно п.4.2 настоящего Договора, а также обстоятельств, мешающих выполнению по настоящему Договору не по вине «Подрядчика», сроки выполнения всего комплекса работ отодвигаются на величину задержек (обстоятельств) без применения штрафных санкций к «Подрядчику».

  - «Подрядчик» оставляет за собой право досрочного выполнения комплекса работ, прописанного в сметной документации, при котором «Заказчик» обязуется принять и оплатить работы в 3-х дневный срок.

- Порядок финансирования

4.1.	Перед началом работ «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» аванс в размере ____% от стоимости материалов, что составляет ________ руб.

4.2. 	Последующие платежи «Заказчик» производит согласно Порядку финансирования (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью Договора.

4.3. 	Окончательный расчет между сторонами происходит в течение 3-х банковских дней с момента подписания Акта приемки работ, либо при досрочном расторжении Договора.

Окончательный расчет производится  после  окончательной  сдачи  работ Подрядчиком Заказчику, о чем составляется Акт приемки работ, при условии,  что работа выполнена надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим договором или досрочно.

- Права и обязанности сторон

  - Права «Заказчика»

    - «Заказчик» вправе во всякое время проверять ход и качество ведения работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его деятельность.

    - Если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего  Договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - «Заказчик» вправе изменять техническое задание в ходе ведения работ, оплатив при этом затраты «Подрядчика», если таковые произошли в силу изменений.

  - Права «Подрядчика»

    - «Подрядчик» имеет право производить работы с 9-00 ч. до 19-00 ч.

    - Складировать и хранить строительные материалы на территории, отводимой «Заказчиком», и при необходимости выставлять круглосуточную охрану.

    - Пользоваться электроэнергией за счет «Заказчика».

    - В случае отклонения от технического задания переносить сроки сдачи работ на величину, пропорциональную отклонению в денежном эквиваленте.

    - В случае нарушения Порядка финансирования более чем на 10 календарных дней, в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

    - В случае необоснованного отклонения от приемки работ «Заказчиком» перенести срок исполнения Договора на величину отклонения с применением штрафных санкций к «Заказчику» за несвоевременную оплату Договора.

  - Обязанности «Заказчика»

    - «Заказчик» обязуется, в случае надлежащего выполнения, принять и оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим Договором.

    - «Заказчик» обязуется обеспечить доступ «Подрядчика» в помещение для производства работ.

    - Обеспечить необходимые условия для ведения работ, а именно:

- наличие электроэнергии

- наличие водо- и теплоснабжения

- помещение для складирования материалов

- помещение для переодевания рабочих

- всей рабочей и разрешительной (если таковая не лежит на «Подрядчике») документацией.

    - «Заказчик» обязуется принять выполненные работы, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.4. 	Обязанности «Подрядчика»

    - «Подрядчик» обязуется выполнять все работы по ремонту и отделке помещения надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему и сдать работу «Заказчику» в установленный срок.

    - «Подрядчик» обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормативами и техническими условиями.

    - «Подрядчик» обязан вывезти в десятидневный срок со дня приемки работ, принадлежащие «Подрядчику» оборудование, инвентарь, инструменты.

    - «Подрядчик» обязан немедленно известить «Заказчика» и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  - непригодности или недоброкачественности предоставленных «Заказчиком» материалов и оборудования;

  - возможных неблагоприятных для «Заказчика» последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работы;

  - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность его завершения в срок.

- Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. 	Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

6.2. 	Наступление обстоятельств по п.6.1. должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

6.3. 	Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение 10 дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не  может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

6.4. 	Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

- Срок действия Договора

## Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,  вступает в         силу с момента подписания и действует до окончательного выполнения сторонами договорных обязательств.

## Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

    - По письменному соглашению сторон.

    - В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена Законом или настоящим Договором.

    - В иных случаях, предусмотренных Законом или соглашением сторон.

- Качество работ и гарантийные обязательства

8.1. 	Качество выполненной «Подрядчиком» работы должно соответствовать условиям Договора и приложений к нему, а при отсутствии или неполноте условий Договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи «Заказчику» обладать свойствами, указанными в Договоре и приложениях к нему, или определенными обычно предъявляемыми требованиями.

8.2.  	Гарантийный срок на результаты работ,  выполненных «Подрядчиком» в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – один год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

8.3. 	В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.8.2 недостатков (дефектов), связанных с выполненными работами, «Подрядчик» обязуется устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки

8.4.      В случае несоблюдения  технологических норм по требованию «Заказчика», «Подрядчик» снимает  с себя гарантийные обязательства на данный вид работ.

- Штрафные санкции

  - В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплат более чем на 3-и дня по пунктам, оговоренных в прилагаемом порядке финансирования работ и материалов «Подрядчик» вправе приостановить выполнение работ до момента очередной оплаты с увеличением сроков производства работ.

  - В случае нарушения сроков оплаты «Заказчик» платит штраф «Подрядчику» в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ

  - В случае нарушения сроков сдачи работ «Подрядчик» платит штраф «Заказчику» в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ

  - Уплата штрафа не освобождает стороны от выполнения обязанностей по Договору.

  - В случае расторжения Договора по собственной инициативе без выставления претензий «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» 3% от оговоренной стоимости работ за нарушение ритма работ, передислокацию рабочих, техники и оборудования на другие объекты.

  - В случае расторжения Договора по собственной инициативе без выставления претензий «Подрядчик» обязан оплатить «Заказчику» неустойку в размере 3% от договорной стоимости работ.

- Порядок разрешения споров

## Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения данного Договора, стороны пытаются разрешить путем переговоров.

  - При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры решаются в суде г.Санкт-Петербурга в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

- Приложения к Договору

Приложение №1 – «Смета» на двух листах

Приложение №2 – «Порядок финансирования» на одном листе

Приложение №3 – «Акт приемки выполненных работ» на одном листе

- Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Подрядчик ООО «Профстрой» Юр. адрес: 199106, РФ, Санкт-Петербург, Средний пр В О, д 88, оф 101 ИНН 7842496921 КПП 780101001 ОГРН 113787199621 ОКПО 11158520 БИК 044030001 Тел 94-777-38 |
| --- | --- |

«Заказчик»                                                    «Подрядчик»

Генеральный директор

_________________/_________/                        ________________/В.Н.Герасимов